安徽蓝讯射频科技有限公司年产3000万只高功率射频无源器件项目竣工（阶段性）环境保护验收意见

2026年1月22日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，安徽蓝讯射频科技有限公司主持召开了年产3000万只高功率射频无源器件项目竣工环境保护验收会，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由安徽蓝讯射频科技有限公司（建设单位）、2位行业专家等组成并开展竣工环境保护验收工作。建设单位介绍了该项目环境保护“三同时”执行情况，建设单位汇报了验收监测报告编制情况，验收组对项目现场进行踏勘，并查阅了有关环保资料，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽蓝讯射频科技有限公司是一家从事通信设备制造,通信设备销售,电子元器件制造等业务的公司，成立于2023年07月28日，位于安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口西北侧50米，租赁安徽蓝煜电子科技有限公司新建厂房，拟投资6800元，建设年产3000万只高功率射频无源器件项目。

山东中环检验检测有限公司受安徽蓝讯射频科技有限公司委托，于2025年12月3日-12月4日对该项目进行监测，并出具检测报告。

（二）建设过程及环保审批情况

安徽蓝讯射频科技有限公司年产3000万只高功率射频无源器件项目2023年11月29日经寿县发展和改革委员会（编号为2311-340422-04-03-304367）备案（后于2025年5月16日进行一次修改）。2024年10月安徽碧清环境科技有限责任公司完成了“年产3000万只高功率射频无源器件项目”环境影响评价工作；2025年6月4日取得淮南市生态环境局 寿环审复[2024]75号 关于年产3000万只高功率射频无源器件项目环境影响报告表的批复，并已于2025年11月14日完成排污许可证申领（编号为91340422MA8QR7QL98001U）。项目2025年6月开工建设，于2025年10月竣工。

（三）投资情况

项目总投资4500万元，其中环保投资30万元，占总投资0.66%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产830万只耦合器、500万只功分器、26万只衰减器的相关工程内容。

二、工程变动情况

项目变动情况见表2-1：

表2-1 重大变更自查表

| 序号 | 类别 | 变更审查内容 |  | 环评要求 | 实际建设情况 | 是否为重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 |  | 新建 | 新建 | 否 |
| 2 | 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30％及以上的。 |  | 年产1800万只耦合器、1100万只功分器、100万只衰减器 | 年产830万只耦合器、500万只功分器、26万只衰减器 | 阶段性验收，生产规模减少，不涉及重大变动 |
|  |  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10％及以上的。 |  |  |  |  |
| 3 | 选址 | 5.重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 |  | 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口西北侧50米厂房 | 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口西北侧50米厂房 | 建设地址未改变，喷粉固化工序未建设，其余工序按安全需求增加占地面积，未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，不属于重大变动 |
| 4 | 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化。导致以下情形之一： | （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； | 产品为耦合器、功分器、衰减器 | 产品为耦合器、功分器、衰减器，且生产工序中喷粉及固化工序本期未建设 | 阶段性验收，产品种类未改变，生产工序较环评阶段少了两道产污工序，未导致左侧所述情形，不属于重大变动 |
|  |  |  | （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； |  |  |  |
|  |  |  | （3）废水第一类污染物排放量增加的； |  |  |  |
|  |  |  | （4）其他污染物排放量增加10％及以上的。 |  |  |  |
|  |  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。 |  | 原料仓库位于生产车间东侧，办公室北侧，面积约56m2，用于存放铝合金等原材料 成品库位于生产车间中间北侧，面积72m2，用于存放产品 | 原料仓库位于生产车间东侧，办公室北侧，面积约56m2，用于存放铝合金等原材料 成品库位于生产车间中间北侧，面积72m2，用于存放产品 | 原辅料的运输、装卸、贮存方式均未变化，不涉及重大变动 |
| 5 | 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。 |  | 热熔：集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA001高空排放 压铸：集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA002、DA003、DA004高空排放 打磨：空间密闭收集+布袋除尘器+15m排气筒DA005高空排放 喷粉：空间密闭收集+二级滤芯+15m排气筒DA005高空排放 固化：空间密闭收集+二级活性炭+15m排气筒DA006高空排放 天然气燃烧：低氮燃烧+管道收集+15m排气筒DA007高空排放 生活污水经化粪池预处理后混入冷却塔外排水由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河，废水量为840t/a | 热熔：集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA001高空排放 压铸：集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA002高空排放 打磨：空间密闭收集+布袋除尘器+15m排气筒DA003高空排放 天然气燃烧：低氮燃烧+布袋除尘器+15m高排气筒DA001高空排放 生活污水经化粪池预处理后混入冷却塔外排水由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河，废水量为624t/a | 喷粉、固化工序未建设，天然气燃烧废气与热熔废气排气筒合并，废水处理方式未发生变化，不属于重大变动 |
|  |  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 依托园区污水总排口，废水排入炎刘镇污水处理厂进一步处理 | 依托园区污水总排口，废水排入炎刘镇污水处理厂进一步处理 | 不涉及重大变动 |
|  |  | 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10％及以上的。 |  | 详见第八条 | 详见第八条 | 不涉及重大变动 |
|  |  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 厂房建筑隔声，机械设备减振，合理布局，使用低噪声设备 | 厂房建筑隔声，机械设备减振，合理布局，使用低噪声设备 | 不涉及重大变动 |
|  |  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 厂房西南角新建一般固废暂存间，面积约为30m2，厂房东北侧新建危废暂存间，面积约为30m2。生活垃圾委托环卫清运；一般固废：布袋收尘由公司收集后外售；危险废物：废活性炭、废液压油、废脱模剂、废液压油桶、废脱模剂桶由有资质单位定期处理，滤渣由原厂商回收利用 | 厂房西南角新建一般固废暂存区，面积约为30m2，厂房北侧新建危废暂存间，面积约为50m2。生活垃圾委托环卫清运；一般固废：布袋收尘由公司收集后外售；危险废物：废活性炭、废液压油、废脱模剂、废液压油桶、废脱模剂桶由马鞍山澳新环保科技有限公司定期处理，滤渣由原厂商回收利用 | 固废利用处置方式未发生变化，不涉及重大变动 |
|  |  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  | 加强生产管理；加强总图布置和建筑安全防范；严格按照要求储存危险废物；危废暂存间重点防渗区防渗措施；火灾预防措施 | 加强生产管理；加强总图布置和建筑安全防范；严格按照要求储存危险废物；危废暂存间重点防渗区防渗措施；火灾预防措施 | 与环评一致，不涉及重大变动 |

综上表，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号），本项目不构成重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一） 废气污染源、污染物处理和排放情况

本项目废气为热熔废气、压铸废气、打磨废气、天然气燃烧废气。

热熔：集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA001高空排放

压铸：集气罩收集+油雾净化器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA002高空排放

打磨：空间密闭+集气罩软帘收集+布袋除尘器+15m排气筒DA003高空排放

天然气燃烧：低氮燃烧+布袋除尘器+15m高排气筒DA001高空排放

（二） 废水污染源、污染物处理和排放情况

本项目废水为生活污水，冷却塔外排水，均排入市政污水管网，经炎刘镇污水处理厂处理后排入东淝河。

（三） 噪声污染源、污染物处理和排放情况

项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声，主要采取选用低噪声设备，安装减振基座、减振垫等降噪治理措施。

（四） 固体废物污染源、污染物处理和排放情况

厂房西南角新建一般固废暂存区，面积约为30m2，厂房北侧新建危废暂存间，面积约为50m2。生活垃圾委托环卫清运；一般固废：布袋收尘由公司收集后外售；危险废物：废活性炭、废液压油、废脱模剂、废液压油桶、废脱模剂桶由马鞍山澳新环保科技有限公司定期处理，滤渣由原厂商回收利用。

四、环境保护设施调试效果

安徽蓝讯射频科技有限公司年产3000万只高功率射频无源器件项目运营工况稳定，满足验收监测技术规范要求，现场监测时，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性。为此给出如下结论：

（1）废水监测结果分析评价：验收监测期间，废水总排口pH值在标准范围6-9内，COD日均值最大值为120mg/L、BOD5日均值最大值为40.9mg/L、NH3-N日均值最大值为811.2mg/L、SS日均值最大值为38mg/L，满足炎刘镇污水处理厂的接管标准：COD≤280mg/L、BOD5≤180mg/L、氨氮≤30mg/L、SS≤180mg/L。

（2）厂界噪声监测结果分析评价：由监测结果可知，在竣工验收监测期间，该项目南厂界的昼间噪声最大值为60dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值的要求：昼间噪声≤65dB(A)。

（3）无组织废气监测结果分析评价：验收监测期间，本项目厂界无组织监测点总悬浮颗粒物最大浓度为0.368mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准：颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃最大浓度为1.19mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准：、非甲烷总烃≤4.0mg/m3。厂区内厂房外非甲烷总烃无组织排放小时均值最大为1.84mg/m3，瞬时值最大为1.82mg/m3，满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 5 部分：其他行业》（DB 34/ 4812.5—2024）中规定限值：小时均值≤6mg/m3、瞬时值≤20mg/m3。厂区内厂房外颗粒物无组织排放小时均值最大为0.867mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）中相关标准：颗粒物小时均值≤5mg/m3。

（4）在竣工验收监测期间，该项目DA002中非甲烷总烃有组织排放最大浓度为5.45mg/m3，最大排放速率为6.12×10-2kg/h，满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 5 部分：电子工业》（DB 34/ 4812.5—2024）中相关标准：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤3.0kg/h；DA002低浓度颗粒物最大排放浓度为2.7mg/m3，DA003低浓度颗粒物最大排放浓度为4.7mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）排放标准：颗粒物≤30mg/m3。DA001低浓度颗粒物最大排放浓度为7.2mg/m3、二氧化硫未检出、氮氧化物最大排放浓度为67mg/m3，满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）标准：颗粒物≤30mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3。

- （5）厂区固废经现场勘查结果：厂房西南角新建一般固废暂存区，面积约为30m2，厂房北侧新建危废暂存间，面积约为50m2。生活垃圾委托环卫清运；一般固废：布袋收尘由公司收集后外售；危险废物：废活性炭、废液压油、废脱模剂、废液压油桶、废脱模剂桶由马鞍山澳新环保科技有限公司定期处理，滤渣由原厂商回收利用。

五、验收结论

- 综上所述，本次验收监测工况稳定，环保设施正常运行，满足生产工况要求。项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，废气、废水、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- ①制定完善环境管理规章制度并且加强环境保护相关知识的宣传力度。

- ②加强环保设施的日常维护，确保环保设施的有效运行。

- ③危废间地面做好防腐防渗工作，做好危废管理工作。

- ④做好废气处理设施定期维护，定期进行监测，保证周边环境不受影响；

安徽蓝讯射频科技有限公司

2026年1月22日